 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Sinh Viên Trường ĐH Văn Lang

Khoa Kỹ thuật – Cơ điện máy tính ----------------------------------

------------------ Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ….. năm 2021

# BẢNG KẾ HOẠCH

CHAT-APP PROJECT

------------------------------------

Kính gửi: Cô Đinh Thị Tâm !

Theo nội dung của phần mô tả ứng dụng trước cùng với yêu cầu khách hàng thì nhóm T.A.P có kế hoạch cho đồ án Chat-App như sau :

1. **Thời gian thực hiện đồ án :**

Ước tính từ 20/09/2022 🡪 22/11/2022 ( 10 tuần kể từ ngày 20/09 )

1. **Bảng kế hoạch theo tuần :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngày thực hiện** | **Mục tiêu** | **Nội dung và phân công** |
| Tuần 1  ( 20/09 🡪 26/09 ) | * Tìm hiểu về Flutter * Có UI Mẫu | * Học và tìm hiểu flutter * Desgin ui * **Tuấn, Phước** |
| Tuần 2  ( 27/09 🡪 03/10) | * UI Cho Login, Sign in * Tìm hiểu & Kết nối Firebase | * Làm UI Login – SignUp : **Phước** * Tìm hiểu và kết nối Firebase : **Tuấn – Xuân Anh.** |
| Tuần 3  ( 4/10 🡪 10/10 ) | * UI cho List Chat & Room Chat * UI cho Profile, Setting | * UI List Chat & Setting : Tuấn * UI Room Chat : **Xuân Anh** * UI Profile : **Phước** |
| Tuần 4  ( 11/10 🡪 17/10 ) | * Chức năng của Login, Sign in, Logout | * Đăng nhập, đăng kí thành công với Firebase : **Phước** * Xác thực thông tin user & Kiểm tra đăng kí có trùng không : **Tuấn** |
| Tuần 5  (18/10 🡪 24/10 ) | * Chức năng Chat (1) | * Custom file ảnh ,video ,file : **Xuân Anh** * Custom link, icon : **Phước** * Custom message : **Tuấn** |
| Tuần 6  ( 25/10 🡪 31/10 ) | * Chức năng Chat (2) * Search người dùng | * Group chat có user : **Xuân anh** * Search người dùng : **Tuấn** |
| Tuần 7  ( 01/11 🡪 07/11 ) | * Chức năng hiển thị Profile và Chỉnh sửa Profile | * Cập nhật Avatar : **Xuân Anh** * Hiển thị tên, mật khẩu, : **Tuấn** |
| Tuần 8  ( 08/11 🡪 14/11 ) | * Testing & Fix bug (1) | * Test Login/ SignUp : **Phước** * Test Chat : **Tuấn – Xuân Anh** |
| Tuần 9  ( 15/11 🡪 21/11 ) | * Testing & Fix bug (2) * Hoàn thành báo cáo ( Word, PowerPoint) | * Test Chat : **Tuấn – Xuân Anh** * Test hiển thị và chỉnh sửa Profile : **Phước** * Test Search : **Tuấn** * PowerPoint : **Xuân Anh, Phước** * Word : **Tuấn** |
| Tuần 10 ( 22/11 ) | * Final Presentation | **FINAL** |